Załącznik nr 3

Ogólne warunki umowy

### UMOWA nr …………………………..…

zawarta w dniu ......................... roku, w wyniku rozstrzygnięcia zapytania ofertowego                                 ZP-3211/PP/120/19 w Rzeszowie pomiędzy:

Województwem Podkarpackim, Al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów, 
NIP 813-33-15-014 – Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, 
35 – 036 Rzeszów, ul. Niedzielskiego 2, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez ………………………………………………………

a

……………………..…………….…… z siedzibą w …………………………………..., reprezentowaną przez: ……………………….…………….. zwaną dalej w treści umowy „Wykonawcą”.

    - Przedmiotowe zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1986 z późn. zm.).

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, zwane dalej przedmiotem umowy, polegające na budowie dwóch zespołów miejsc postojowych dla samochodów osobowych (6 i 7 stanowisk) oraz utwardzeniu terenu przy Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie, obejmujące:

- wycinkę istniejącego żywopłotu o powierzchni nie przekraczającej powierzchni 25 m2,

- przesadzenie dwóch drzew (D1,D2) kolidujących z utwardzeniem terenu w miejsce wskazane na rysunku Z.1 (D1', D2'),

- wymiana istniejącego odcinka wodociągowego wD100 na odcinku 1-2 na rury PE 100 klasy PE 17 SDR17 na ciśnienie 1,0 Mpa – L = 41,0 m,

- zabezpieczenie istniejących sieci teletechnicznych: przyłącz t2 - rura ochronna AROTA dwudzielna DN 110, kanalizacja t – regulacja poziomu pokrywy istniejącej studni kanałowej do poziomu projektowanego utwardzenia terenu,

- rozebranie częściowo istniejącego chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm,

- wykonanie obniżenia chodnika jako wjazdu z kostki betonowej gr. 6 cm wraz z krawężnikiem najazdowym,

- wykonanie utwardzenia terenu jako nawierzchni z warstwy tłucznia 31,5-63 mm gr.6 cm ograniczonego obrzeżami chodnikowymi.

zgodnie z zapisami zapytania ofertowego, dokumentacją techniczną, kalkulacją kosztów                       i ofertą Wykonawcy, które stanowią integralną część niniejszej umowy.

- Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

- Oferta Wykonawcy złożona w dniu ……….. 2019r.  stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy, kalkulacja kosztów stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2

Wykonawca oświadcza, że:

- dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym koniecznym do wykonania przedmiotu umowy,

- posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy,

- dysponuje kadrą zdolną do należytego wykonania przedmiotu umowy, posiadającą odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i wiedzę, zapewniając tym samym wykonanie przedmiotu umowy na najwyższym poziomie, w sposób staranny i sumienny, według standardów  i norm w tym zakresie stosowanych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie przedmiotu zamówienia,

- roboty będą wykonywane przez osoby posiadające wymagane uprawnienia bądź kwalifikacje określone w przepisach prawa dotyczących przedmiotu zamówienia,

- znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej kompletne wykonanie przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego o jej pogorszeniu, w przypadku jeżeli mogłoby to skutkować nienależytym wykonaniem lub niemożnością wykonania przedmiotu umowy.

§ 3

Wykonawca w ramach realizacji umowy oraz wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 15 ust. 1 zobowiązuje się w szczególności do:

- wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i właściwymi przepisami prawa obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych, w tym 
z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wskazówkami i uwagami inspektora nadzoru dotyczącymi prawidłowości realizacji robót,

- ubezpieczenia budowy i robót na niej prowadzonych z tytułu szkód wskazanych w § 4 
ust. 5,

- wykonywania prac w sposób umożliwiający prowadzenie bieżącej działalności Zamawiającego,

- utrzymywania porządku na terenie realizowanych prac zarówno w trakcie ich wykonywania jak i po zakończeniu dnia roboczego, w tym wywożenia wszelkich zbędnych materiałów, odpadów, gruzu i śmieci, ich utylizacji oraz uprzątnięcia terenu robót po ich zakończeniu,

- stosowania materiałów, technik wykonawczych oraz sprzętu spełniających wymagania techniczne postawione w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz dopuszczonych do stosowania w budownictwie na podstawie właściwych przepisów prawa,

- okazania stosownych dokumentów dopuszczających zastosowane materiały 
do stosowania w budownictwie – na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru,

- zgłoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wykonanych robót do odbioru,

- zapewnienia warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej w czasie trwania prac osobom korzystającym 
z czynnego obiektu oraz własnym pracownikom,

- udziału w odbiorach robót i przeglądach przewidzianych w umowie.

§ 4

- Przekazanie terenu budowy nastąpi protokolarnie w ciągu 5 dni od podpisania niniejszej umowy.

- Chwila przekazania terenu traktowana jest jako moment rozpoczęcia robót budowlanych.

- Od momentu rozpoczęcia robót budowlanych do czasu ich zakończenia Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo na terenie wykonywanych robót.

- Wykonawca odpowiada za ewentualne skutki wynikłe z nieprzestrzegania przepisów 
oraz zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpożarowej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe przy realizacji umowy, 
w szczególności za utratę dóbr materialnych, uszkodzenie ciała lub śmierć osób.

- W wypadku zniszczenia lub uszkodzenia części obiektu bądź urządzeń w toku realizacji umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na koszt własny.

- Teren obejmujący obszar budowy winien być odpowiednio przez Wykonawcę wydzielony i zabezpieczony, aby wykonywane roboty nie kolidowały z pracą Zamawiającego.

- Zamawiający nieodpłatnie zapewni Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej.

§ 5

Ustala się następujące terminy:

- termin zakończenia robót budowlanych – nie później niż do dnia ……………. 2019 r.

- termin odbioru końcowego (termin wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane) – wskazany § 14 w ust. 2.

§ 6

- Zamawiający powołuje Inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie p. …………...

- Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje Zamawiającego z tytułu nadzoru realizacji przedmiotu umowy przez Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi normami i sztuką budowlaną.

§ 7

            - Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym                                                  i reprezentującym go Inspektorem nadzoru inwestorskiego jest p………………………….  …………………………………

            - Wykonawca ma obowiązek wykonywania robót przez osoby posiadające wymagane uprawnienia bądź kwalifikacje określone w przepisach prawa dotyczących przedmiotu zamówienia.

§ 8

Wszelka korespondencja związana z realizacją niniejszej umowy będzie kierowana na poniższe adresy:

ze strony Zamawiającego:

adres: Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

ul. Niedzielskiego 2

35-036 Rzeszów

e-mail: biuro@pcen.pl

ze strony Wykonawcy:

adres: …………………..…………….

e-mail: ……………………………….

§ 9

- Wykonawca przy pomocy Podwykonawców wykona następujący zakres robót:
……………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………….

- Pozostałe roboty Wykonawca zobowiązuje się wykonać osobiście.

- Dopuszcza się zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy.

§ 10

    - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z Podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego wyrażona na piśmie.

    - Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy.

    - Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie 
o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej.

    - Zamawiający, w terminie 14 dni od daty otrzymania, zgłasza pisemne zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

  - niespełniającej wymagań określonych w § 13 umowy,

  - gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.

    - Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 4, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

    - Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

    - Przepisy ust. 1–6 stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

§ 11

      - Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę.

      - Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane.

      - Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych Podwykonawcy.

      - Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1. Zamawiający informuje 
o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

      - W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

- nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

- złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

- dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jeżeli Podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

      - W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

      - Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy, 
o których mowa w ust. 1, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez Zamawiającego.

§ 12

- Podstawą zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy po wykonaniu całości robót budowlanych jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy, o którym mowa w § 11 ust. 1, biorącemu udział w realizacji odebranych robót budowlanych.

- Dowodem zapłaty jest uwierzytelniona kopia faktury lub rachunku Podwykonawcy 
wraz z oryginałem oświadczenia Podwykonawcy.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, 
o których mowa w ust. 2, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 13

Umowa o podwykonawstwo, której przedmiot określono w § 9, nie może pozostawać 
w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy. Wykonawca w umowie 
z Podwykonawcą zobowiązany jest do uwzględnienia poniższych wymagań, których niespełnienie spowoduje zgłoszenie przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu:

- przedmiot umowy z Podwykonawcą musi być zgodny z zakresem prac wskazanych 
w § 9 ust. 1 oraz musi być realizowany zgodnie z wymaganiami określonymi 
w niniejszej umowie,

- termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie może być dłuższy niż 21 dni 
od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy roboty budowlanej,

- termin wykonania robót przez Podwykonawcę musi umożliwić zakończenie wykonania robót przez Wykonawcę w terminie określonym w § 5 pkt 1,

- kwota wynagrodzenia za roboty budowlane wykonywane przez Podwykonawcę nie może przekroczyć kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla Wykonawcy za ten zakres robót,

- umowa musi zawierać oświadczenie Podwykonawcy, że zapoznał się z treścią umowy łączącej Wykonawcę z Zamawiającym,

- umowa nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 14

  - Odbiór końcowy zostanie dokonany po pisemnym zgłoszeniu przez Wykonawcę zakończenia prac i zgłoszeniu gotowości do ich odbioru.

  - Przystąpienie do odbioru końcowego następuje w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zgłoszenia robót do odbioru.

  - Odbiór końcowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Odbiór końcowy będzie potwierdzony protokołem odbioru, który powinien zawierać ustalenia dokonane w toku odbioru.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostanie stwierdzone, że prace będące jego przedmiotem nie są gotowe do odbioru z powodu ich niezakończenia lub z powodu wystąpienia istotnych wad, które uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy lub nadają się do usunięcia, Zamawiający może przerwać odbiór końcowy, wyznaczając Wykonawcy termin do wykonania prac lub usunięcia wad, a po ich wykonaniu powrócić do czynności odbioru końcowego.

  - Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o wykonaniu prac 
lub usunięciu wad, o którym mowa w ust. 4.

  - W przypadku wystąpienia wad, które nie nadają się do usunięcia Zamawiający może:

- obniżyć wynagrodzenie należne Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, technicznej, estetycznej – jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

- odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi – jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem.

  - Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron umowy protokołu odbioru końcowego.

  - Podpisany przez przedstawicieli obu stron protokół odbioru końcowego jest podstawą 
do dokonania rozliczeń stron.

§ 15

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe 
w wysokości:  zł netto (słownie:……….), …….zł brutto (słownie: ………) w tym podatek od towarów i usług według obowiązującej stawki.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w zapytaniu ofertowym i załącznikach do niniejszej umowy oraz obejmuje wszelkie koszty ponoszone w związku z realizacją obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera wszelkie koszty potrzebne 
do zrealizowania zamówienia, które są niezbędne do jego wykonania zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz technologią realizacji robót, a bez których nie można wykonać zamówienia. Wynagrodzenie stanowi zapłatę za całość robót w celu osiągnięcia oczekiwanego przez Zamawiającego rezultatu. Różnice pomiędzy przyjętymi przez Wykonawcę w ofercie ilościami, cenami i przewidywanymi elementami, a faktycznymi ilościami, cenami i koniecznymi do wykonania elementami stanowią ryzyko Wykonawcy.

§ 16

- Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku na rachunek bankowy Wykonawcy, z zastrzeżeniem zapisów ust. 2 i 3.

- Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury/rachunku nie wcześniej niż po dokonaniu protokolarnego odbioru końcowego.

- Jeżeli Wykonawca realizował przedmiot umowy przy udziale Podwykonawców, z którymi zostały zawarte umowy o podwykonawstwo, na zasadach określonych w niniejszej umowie, wówczas płatność należności na rzecz Wykonawcy nastąpi po dostarczeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu, najpóźniej 5 dni przed terminem płatności, dowodów zapłaty, o których mowa w § 12 ust. 2 umowy, pod rygorem wstrzymania wypłaty należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.

§ 17

- Wykonawca oświadcza, iż w ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy określonego w § 15 ust. 1 umowy udziela Zamawiającemu gwarancji jakości za wady                           w wykonanych robotach budowlanych oraz użytych materiałach na okres ……….. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

- Okres obowiązywania gwarancji jakości za wady ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem było niemożliwe lub w sposób istotny utrudnione.

- Odpowiedzialność Wykonawcy obejmuje zarówno wady przedmiotu umowy, które ujawniły się po dacie odbioru końcowego, lecz powstały przed tą datą, jak również te wady, które powstały po dokonaniu odbioru końcowego przez Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowiązek usunąć wady po upływie okresu gwarancji, jeżeli zostały one ujawnione i zgłoszone Wykonawcy przed upływem tego okresu.

- W ramach niniejszej gwarancji, Zamawiający może domagać się usunięcia szkód, które zostały spowodowane przez wady lub szkód powstałych podczas usuwania wad.

- W przypadku, gdy w okresie gwarancji zostaną ujawnione wady, Zamawiający zawiadomi o tym Wykonawcę i wyznaczy termin usunięcia stwierdzonych wad. Zawiadomienie będzie zawierać krótki opis ujawnionych wad oraz ich lokalizację.

- Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 6 następuje pisemnie, lub pocztą elektroniczną na adresy i numery kontaktowe podane przez Wykonawcę w § 8 umowy.

- Wykonawca niezwłocznie pisemnie, lub pocztą elektroniczną potwierdza otrzymanie zawiadomienia, w którym określa sposób realizacji naprawy wady bądź kwestionuje zasadność zawiadomienia.

- W przypadku zakwestionowania zasadności zawiadomienia, Zamawiający wyznaczy termin dokonania wspólnej oceny (oględzin) stwierdzonej wady.

- W wyniku wspólnej oceny (oględzin) sporządzony zostanie pisemny protokół, w którym zostaną spisane ustalenia dokonane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

- Nieusprawiedliwione niestawiennictwo Wykonawcy na oględzinach w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie ujawnionych wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub usunie je w sposób nienależyty, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 
i ryzyko Wykonawcy.

- Przed upływem okresu gwarancji jakości za wady przeprowadzony zostanie przegląd gwarancyjny.

- Przegląd gwarancyjny przeprowadzony zostanie komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego 
i upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający zobowiązany jest przesłać Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego.

- W trakcie przeglądu gwarancyjnego zostanie dokonana ocena zrealizowanych robót budowlanych. W przypadku ujawnienia wad Zamawiający wyznaczy termin na ich usunięcie.

- Po upływie okresu gwarancji za wady przeprowadzony zostanie odbiór pogwarancyjny.

§ 18

- Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 15 dni od powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o zaistnieniu w szczególności następujących okoliczności:

- Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie przystąpił do odbioru terenu budowy,

- Wykonawca nie rozpoczął wykonywania przedmiotu umowy w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

- Wykonawca nie realizuje, z przyczyn leżących po jego stronie, przedmiotu umowy 
i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni,

- Wykonawca nie zakończył robót budowlanych w terminie określonym w § 5 pkt. 1, 
a opóźnienie trwa dłużej niż 10 dni,

- Wykonawca nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne lub nie wykonuje prac zgodnie z umową lub obowiązującymi przepisami,

- suma kar umownych przekroczyła kwotę 20 % wynagrodzenia Wykonawcy brutto,

- w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy,

- w przypadku Wykonawców wspólnie realizujących przedmiot umowy – rozwiązania umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przez co najmniej jednego z ich członków,

- w przypadku określonym w § 11 ust. 7,

- w przypadku określonym w § 14 ust. 6 pkt 2,

- Wykonawca w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej umowy powierzył wykonanie przedmiotu umowy Podwykonawcom.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 
o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca na własny koszt, 
w terminie 5 dni od daty odstąpienia, zabezpieczy przerwane roboty w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzi i mienia, a Zamawiający przy udziale Wykonawcy 
i inspektora nadzoru inwestorskiego dokona odbioru robót przerwanych oraz przejmie od Wykonawcy zabezpieczony teren budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy wynikającego 
z odbioru robót przerwanych i kalkulacji kosztów stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszej umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wynagrodzenie należne Wykonawcy może zostać pomniejszone o wartość kar umownych przysługujących Zamawiającemu w związku z odstąpieniem od umowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy Zamawiający zachowuje prawo do roszczeń z tytułu gwarancji jakości za wady do prac dotychczas wykonanych.

§ 19

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne:

              - z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy w przypadkach określonych 
w § 18 ust. 1 – w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1,

              - z tytułu opóźnienia w zakończeniu robót budowlanych, w terminie określonym w § 5 pkt 1 – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

              - z tytułu opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych podczas odbioru końcowego 
lub w okresie rękojmi za wady – w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na usunięcie wad,

              - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 za każdy taki przypadek,

              - w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 za każdy taki przypadek,

              - w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 za każdy taki przypadek,

              - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 
– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 15 ust. 1 za każdy taki przypadek.

- Niezależnie od powyższych kar stronom przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody w przypadku, gdy poniesione szkody przekraczają wysokość kar umownych.

§ 20

            - Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy 
w szczególności w następującym zakresie:

- terminu zakończenia robót budowlanych, o którym mowa w § 5 pkt 1 w przypadku:

  - wystąpienia siły wyższej – oznacza wydarzenie nieprzewidywalne, nadzwyczajne, zewnętrzne, niemożliwe do zapobieżenia i poza kontrolą stron umowy występujące po podpisaniu umowy, a powodujące niemożliwość wywiązywania się z umowy 
w terminie określonym w niniejszej umowie,

  - nie przekazania przez Zamawiającego terenu budowy w terminie określonym 
w niniejszej umowie,

  - pisemnego żądania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiającego, o ile żądanie nie nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

  - udzielenia Wykonawcy w trakcie realizacji umowy zamówień dodatkowych, jeśli ich wykonanie powoduje konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych objętych niniejszą umową,

  - konieczności wykonania robót zamiennych lub robót dodatkowych, jeśli ich wykonanie powoduje konieczność wydłużenia terminu zakończenia robót budowlanych objętych niniejszą umową,

  - wystąpienia innych uzasadnionych przyczyn, których nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia umowy a powodujących niemożliwość wywiązywania się 
z umowy w terminie określonym w niniejszej umowie,

- wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 1 w przypadku:

- zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, w tym ustawowej stawki podatku od towarów i usług,

- ograniczenia zakresu prac objętych niniejszą umową, w razie stwierdzenia braku konieczności wykonywania tych prac,

- realizacji przedmiotu zamówienia w przypadku zmian w obowiązujących przepisach prawnych mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia lub wystąpienia innych uzasadnionych przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a powodujących niemożliwość wywiązywania się z umowy w jej obecnym brzmieniu,

- zastosowania innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niż wskazane w dokumentacji postępowania, o ile są korzystne dla Zamawiającego, 
w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem albo wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

- zmiany zakresu prac objętych niniejszą umową, w razie stwierdzenia braku konieczności wykonywania tych prac,

- zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy.

      - W przypadku wystąpienia okoliczności stanowiących podstawę zmian postanowień umowy, strony umowy zobowiązane są do poinformowania o tym fakcie drugą stronę 
i wystąpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

      - Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych powyżej okoliczności nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania takich zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania.

      - Jeżeli Zamawiający uzna, że zaistniałe okoliczności stanowiące podstawę do zmiany 
w umowie nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie 
z zawartą umową.

§ 21

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Wykonawca nie może przenieść wierzytelności z niniejszej umowy na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie.

- Załączniki stanowią integralną część umowy.

§ 22

Ewentualne spory wynikające z treści niniejszej umowy lub w związku z jej wykonaniem rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 23

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mieć będą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 24

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

Pieczęć i podpis Zamawiającego			Pieczęć i podpis Wykonawcy

Załączniki:

            - Dokumentacja techniczna wraz z przedmiarem robót.

            - Oferta Wykonawcy.

            - Kalkulacja kosztów.

            - Oświadczenie Podwykonawcy, w przypadku jego wskazania.